ATA TÉCNICA

INTEGRAÇÃO DAS PRIMEIRAS BASES DE DADOS AO GRUPO DE DISPONIBILIDADE (ALWAYS ON)

Data da execução: 15 de setembro de 2026

Ambiente: TCE-PR

Servidores envolvidos: Alpha (Primário), TCEPR01 (Secundário) e Atena (Secundário)

Bases de dados: Mosaico e IEGM

1. Objetivo

Realizar a primeira migração da infraestrutura de replicação existente para a nova arquitetura baseada em SQL Server Always On Availability Groups, contemplando as bases de dados Mosaico e IEGM, garantindo a integridade dos acessos, logins, usuários e permissões existentes entre os servidores Alpha, TCEPR01 e Atena.

2. Levantamento e adequação de logins e usuários

Durante o período diurno de 15/09/2026 foi executado um processo detalhado de inventário e validação dos logins e usuários relacionados às bases Mosaico e IEGM nas instâncias Alpha, TCEPR01 e Atena.

Para esta atividade foram utilizados scripts de auditoria e comparação desenvolvidos especificamente para identificar divergências entre:

- Logins existentes nas instâncias;

- SIDs (Security Identifiers) dos logins;

- Usuários vinculados às bases de dados;

- Relacionamento entre logins e usuários;

- Permissões e vínculos de segurança.

O objetivo desta análise foi garantir que os acessos permanecessem funcionais após a substituição da replicação pelo Always On, evitando a ocorrência de usuários órfãos ou inconsistências de autenticação.

Dentro das análises prévias e preparatórias para adequação das bases para inclusão ao Grupo de Disponibilidade, também foi criado scripts para comparação e identificação de possíveis diferenças existentes aos objetos dos banco de dados envolvidos, para as duas bases que participaram dessa onda, não foram encontrados obejtos que poderiam estar em desconformidade entre as instâncias, sendo assim, essas selecionadas como candidatas ao piloto e iniciação da migração.

2.1 Adequação de SID existente

Durante a comparação foi identificado que o login:

- servOpenmetadata

existia tanto no servidor Alpha quanto no servidor TCEPR01, porém apresentava SID diferente entre as duas instâncias.

Para garantir a consistência do ambiente e a correta associação dos usuários das bases de dados após a sincronização pelo Availability Group, foi realizada a adequação do login no ambiente primário, ajustando o SID para corresponder ao mesmo valor existente no servidor TCEPR01.

2.2 Criação de logins inexistentes no ambiente primário

Também foram identificados logins existentes no servidor TCEPR01 que não possuíam correspondência no servidor Alpha.

Os seguintes logins foram identificados:

- usrCosifSistema

- TCE\SQLTcepr01IEGM

- TCE\EX400703

Para cada um dos logins acima foram executadas as seguintes etapas:

- Levantamento do SID existente no servidor TCEPR01;

- Identificação dos usuários associados nas bases Mosaico e IEGM;

- Criação dos respectivos logins no servidor Alpha preservando o SID original;

- Criação dos usuários nas bases de dados correspondentes;

- Vinculação dos usuários aos respectivos logins criados.

Esta atividade teve como objetivo garantir que a sincronização das bases para o Availability Group mantivesse integralmente os acessos já existentes no ambiente secundário.

3. Preparação para migração da replicação para Always On

Após a conclusão das adequações de segurança e validação dos acessos, foi iniciada a preparação da janela de migração programada para o período das 18h00.

As seguintes atividades preparatórias foram executadas:

- Backup dos logins envolvidos;

- Backup dos usuários das bases de dados;

- Backup dos GRANTs e permissões existentes;

- Validação final da correspondência entre logins, usuários e SIDs nas duas instâncias.

4. Desativação da replicação existente

Durante a janela de migração foi realizada a remoção da infraestrutura de replicação das bases contempladas nesta primeira integração.

As atividades executadas foram:

- Remoção dos agentes de replicação das bases Mosaico e IEGM;

- Encerramento da sincronização via replicação;

- Exclusão das cópias secundárias das bases no servidor TCEPR01, preparando o ambiente para recebimento das bases através do Availability Group.

5. Inclusão das bases no Availability Group

Concluída a etapa de preparação, foram executadas as atividades de integração das bases ao Grupo de Disponibilidade.

As seguintes ações foram realizadas:

- Inclusão da base Mosaico no Availability Group;

- Inclusão da base IEGM no Availability Group;

- Inicialização da sincronização entre os servidores Alpha, TCEPR01 e Atena;

- Monitoramento da sincronização inicial;

- Validação da integridade das bases sincronizadas;

- Verificação dos usuários e acessos após a sincronização.

6. Resultado da execução

A atividade foi concluída com sucesso.

Os resultados observados foram:

- Adequação completa dos logins e usuários necessários para a migração;

- Correção das divergências de SID identificadas;

- Criação dos logins ausentes no ambiente primário;

- Preservação dos vínculos entre logins e usuários das bases;

- Remoção da replicação das bases Mosaico e IEGM;

- Inclusão bem-sucedida das bases no Availability Group;

- Sincronização concluída sem inconsistências;

- Bases Mosaico e IEGM operando através da nova infraestrutura baseada em Always On Availability Groups.

7. Conclusão

A execução desta atividade representou a primeira migração bem-sucedida de bases de dados do ambiente de replicação legado para a nova arquitetura de alta disponibilidade baseada em SQL Server Always On Availability Groups.

Esta trata-se da Onda 0(Piloto), e nas próximas horas deverá ser acompanhado de perto se algum tipo de impacto surgiu ou foi causado, sendo assim, pode-se ao final do período de avaliação e aconhamento, estabelecer o correto funcionamento da nova infraestrutura.

Além da validação técnica da arquitetura proposta, a atividade permitiu validar os procedimentos de inventário, adequação de logins, tratamento de SIDs, preservação de permissões e sincronização das bases, servindo como referência para as próximas ondas de migração previstas no projeto.